截止时间：2025年12月16日

相应的最新版本已经同步到GitHub

所有人首先完成：1.数据库中配置钱包数据表和充值记录数据表，相应的数据库配置SQL语句在附件中已经给出，复制粘贴后执行即可

2.下载最新版本，插入模拟数据，看看能否正常运行已经实现的功能和界面，有不同电脑的显示冲突问题及时告知李锐

个人任务分配

林恩赐：

- 航班详情页的机场信息是在代码中固定插入的，与实际航班不匹配且无法动态刷新，可在数据库的航班数据表中先添加机场信息的数据项，然后从数据库读取信息，实现机场与相应航班匹配（记得保存相应的SQL语句代码便于其他组员修改数据库）

- 预定功能还不够完整且无法正常使用，预定机票时首先查询账户余额，如果余额不足给出充值提示，如果余额充足会扣除相应余额（数据库中的钱包余额随即变化），同时把该订单加入数据库的订单数据表中，同时能在个人的订单列表中进行查看和取消（注意：实现取消订单功能，意味着数据库中相应的数据应该删除，同时钱包余额，相应航班剩余座位数这些数据应该复原）

- 杜朝阳：

- 取消个人界面的会员等级与欢迎语句显示（如果会员等级涉及了相应的数据类或数据库结构也要同步删除），提供两个功能按钮：修改用户名和修改密码。点击后弹出相应窗口，其执行逻辑类似于注册时的用户名和密码输入（也要检查是否重名或者密码输入是否正确，想要修改密码需先输入正确的原密码等），其ui主题与注册界面保持一致

- 夏宇飞：

- 首先修改钱包界面的ui，在个人界面首先就能清晰看到钱包余额（原版本已实现，调整一下金额的显示位置和字体），同时在充值按钮旁加一个查询充值记录的按钮，能够同步显示数据库中相应用户的充值记录信息。点击充值按钮后，只显示黄色方框内的内容（如下图，黄色方框上方的内容一概不要），同时点击确认充值后要能成功充值且更新相应的数据库数据。

- 李锐：

- 准备项目提交的相关文档

- 等组员功能开发完成后进行项目合并测试，优化ui显示

- 注意：

- 每次开发前都要先拉取最新的版本，开发完成后及时上传最新的版本，防止造成版本冲突

- 所有开发的功能都要自己先插入模拟数据后进行多情况测试，看看到底能否正常运行，防止空有界面但是实际功能完全无法运行的情况发生